LIQUIDADOR DE PRIMAS COMERCIALES

Propuesta Tecnica  •  Plan 30 Dias  •  Flujos de Aprobacion  •  Abril 2026

Version 1.0 • GitHub: bgaleanotec-maker/liquidador-primas-comerciales Stack: Flask + PostgreSQL + React + Tailwind CSS • Deploy: Render

# 1. Resumen Ejecutivo

El Liquidador de Primas Comerciales automatiza el calculo, validacion y aprobacion de primas variables del equipo comercial de Vanti. Reemplaza el proceso manual en Excel por una plataforma centralizada con trazabilidad completa, gobernanza de variables y reportes automaticos.

| 6 Unidades de Negocio | 40+ KPIs Gestionados | 30 Dias al Primer Deploy | 2 Fases de Automatizacion |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. Modulos del Sistema

La plataforma tiene 8 modulos funcionales integrados:

| # | Modulo | Funcionalidad | Roles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard de Metricas | KPIs cumplimiento, tendencias 6 meses, estado liquidaciones, cobertura fuentes | Todos |
| 2 | Gobernanza de Variables | CRUD LLAVES/KPIs jerarquicos, pesos dinamicos con auto-normalizacion, historial versiones | Admin+ |
| 3 | Ingesta de Datos | Fase 1: CSV/Excel. Fase 2: BigQuery OAuth. Templates descargables por BU | Analyst+ |
| 4 | Motor de Liquidaciones | Calculo con desglose por LLAVE/KPI, cumplimiento vs meta, normalizacion de pesos | Analyst+ |
| 5 | Flujos de Aprobacion | Workflow multi-nivel (N1 Aprobador -> N2 Admin), comentarios, historial decisiones | Approver+ |
| 6 | Reportes Automaticos | Resumen mensual, por BU, desempeno individual, tendencia, exportacion Excel/PDF | Analyst+ |
| 7 | Administracion | Gestion usuarios/roles, periodos, fuentes datos, auditoria completa | Admin+ |
| 8 | Log de Auditoria | Registro inmutable: quien, que, cuando, valor anterior/nuevo | Super Admin |

# 3. Gobernanza de Variables - LLAVES Dinamicas

El sistema implementa una arquitectura jerarquica de LLAVES y KPIs completamente parametrizable. Los pesos son dinamicos y se auto-calculan para siempre sumar 100%.

Unidad de Negocio (VL ¦ VM ¦ NE ¦ SIC ¦ SAT ¦ COM) +-- LLAVE 1 (peso: 1.0) ¦-- KPI 1.1 [peso: 0.35] automatico -> Vantilisto +-- KPI 1.2 [peso: 0.30] manual -> CSV Upload +-- LLAVE 2 (peso variable) ¦-- LLAVE 2.1 [peso: 0.45] semiautomatico -> Power BI ¦-- LLAVE 2.2 [peso: 0.40] manual -> SAP ZDM008 +-- LLAVE 2.3 [peso: 0.15] manual -> Encuesta

## 3.1 Auto-normalizacion de Pesos

Cuando un administrador cambia un peso, el sistema recalcula automaticamente los demas para que siempre sumen 100%:

peso_normalizado(KPI_i) = peso_raw(KPI_i) / SUM( peso_raw(KPIs hermanos) )

## 3.2 KPIs por Unidad de Negocio

| BU | LLAVE/KPI | Descripcion | Peso | Fuente | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIC | 1.1 Cantidades neg. | # negociaciones del mes (individual) | 35% | Teams / Juliana A. | Manual |
| SIC | 1.2 % Recuperaciones | Valor negociado / Valor estimado | 30% | Teams / Juliana A. | Manual |
| SIC | 2 Valor Negociaciones | Total negociaciones del mes (grupal) | 35% | Teams / Juliana A. | Manual |
| SAT | 1 Altas Contratista | Cumpl. altas >= 80% individual | 100% | Power BI (BigQuery) | Semi-auto |
| SAT | 2.1 Market Share | % participacion altas contratistas | 45% | Power BI (BigQuery) | Semi-auto |
| SAT | 2.2 Gasodomesticos | # calentadores + otros gasodomesticos | 40% | SAP ZDM008 | Manual |
| SAT | 2.3 Encuesta | Encuesta individual | 15% | Encuesta externa | Manual |
| COM | 2.1 Volumen Gas | Cumpl. volumen >= 80% | 25% | SAP Presupuestal | Manual |
| COM | 2.2 TPEs Contrat. | Sin zonas avance, solo onboarding | 20% | Power BI (BigQuery) | Auto |
| COM | 2.3 # Artefactos | Meta artefactos individual | 15% | SAP | Manual |
| COM | 2.4 % Efect. DE | Altas demanda / prom 3 meses ant. | 20% | C4C + Power BI | Manual |
| COM | 2.5 Encuesta | Encuesta individual >= 80% | 20% | Encuesta externa | Manual |
| VL | 1.x Colocaciones | Fecha entrega/transaccion | Var. | Vantilisto | Auto |
| VL | 2.2 Gasodomesticos | Base por subcategoria | Var. | SAP / Sodimac | Manual |
| VL | 2.3 SAC+ | Informe oportunidades efectivas | Var. | Correo SAC | Manual |
| VL | 2.x Seguros | Cuota protegida + Rueda Seguro | Var. | Base Conciliacion | Manual |

# 4. Estrategia de Fuentes de Datos

Se distinguen fuentes automaticas ya disponibles y fuentes manuales que se automatizaran progresivamente en 2 fases.

| Fuente de Datos | KPIs Afectados | Estado Actual | Propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Vantilisto (Cierre Mes) | VL: Llave 1, Motos, GNV | Automatico | CSV -> BigQuery OAuth (F2) |
| Power BI (BigQuery+SAP) | SAT: Altas, Market Share / COM: TPEs | Semi-auto | BigQuery OAuth (Fase 2) |
| SAP ZDM008 | SAT: Gasodomesticos / COM: Artefactos | Manual | CSV descarga SAP (Fase 1) |
| Seguim. Presupuestal SAP | COM: Volumen Gas, Margen | Manual | CSV descarga SAP (Fase 1) |
| Correo / Sodimac | VL: Gasodomesticos | Manual | CSV upload manual (Fase 1) |
| Teams (Juliana Agudelo) | SIC: 3 KPIs Negociaciones | Manual | Excel upload (Fase 1) |
| C4C Oportunidades | COM: % Efectividad DE | Manual | API C4C (Fase 2) |
| Encuesta Satisfaccion | SAT/COM: Satisfaccion | Manual | CSV export encuesta (F1) |
| Base Conciliacion Seguros | VL: Seguros Cuota + Rueda | Manual | CSV upload (Fase 1) |

## 4.1 Fase 2 - BigQuery OAuth (como Power BI / Tableau)

Para fuentes automaticas, la Fase 2 implementa OAuth 2.0 con Active Directory corporativo (@grupovanti.com) - exactamente igual a como se conecta Power BI o Tableau:

Flujo de Autenticacion BigQuery OAuth: 1. Usuario clic en 'Conectar BigQuery' en Admin > Fuentes de Datos 2. Sistema redirige al portal OAuth de Google / AD de Vanti 3. Usuario ingresa credenciales corporativas @grupovanti.com (SSO) 4. Google devuelve refresh_token que el sistema almacena cifrado en DB 5. Cada mes el sistema usa el token para consultar BigQuery automaticamente 6. Los resultados se mapean a KPIs configurados y se guardan en la DB REQUISITO: Cuenta de servicio BigQuery con permisos de lectura sobre datasets de Vantilisto/SAP en GCP

# 5. Flujo de Aprobacion Multi-Nivel

Workflow de 3 pasos con trazabilidad completa antes del pago de primas:

| PASO 1 Analista / Liquidador Carga resultados CSV Calcula liquidacion Revisa desglose KPIs Envia a aprobacion Dias 1-7 | >>> | PASO 2 Aprobador N1 Recibe notificacion Revisa desglose Aprueba o rechaza Agrega comentarios Dias 8-12 | >>> | PASO 3 Aprobador N2 / Admin Aprobacion final Consolida por BU Genera reporte PDF Estado -> APROBADO Dias 12-15 | PAGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REGLA: Si en cualquier paso se rechaza, el flujo regresa al anterior con comentarios obligatorios. El estado vuelve a borrador y el analista debe corregir y re-enviar.

# 6. Plan de Implementacion - 30 Dias

| SPRINT 1 Dias 1-10 - Fundacion ✓ Setup infra (Render + DB + GitHub) ✓ Modelos datos y migraciones ✓ Auth JWT multi-rol ✓ Gobernanza LLAVES y KPIs ✓ Carga estructura Excel inicial ✓ Frontend: Login + Dashboard + Variables | SPRINT 2 Dias 11-20 - Nucleo ✓ Ingesta CSV con templates por BU ✓ Motor calculo de primas ✓ Normalizacion automatica pesos ✓ Flujo aprobacion multi-nivel ✓ Frontend: DataEntry + Liquidaciones ✓ Frontend: Aprobaciones ✓ Pruebas con datos reales | SPRINT 3 Dias 21-30 - Produccion ✓ Reportes automaticos (Excel/PDF) ✓ Dashboard metricas avanzadas ✓ Modulo Admin completo ✓ Log de auditoria ✓ Config Fase 2 BigQuery ✓ Pruebas UAT con equipo Vanti ✓ Go-live en Render productivo ✓ Capacitacion y documentacion |
| --- | --- | --- |

## 6.1 Gantt Simplificado

| Fase | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Infra + Repo + DB | ## |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Modelos + Auth + Seed | ## | ## |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Gobernanza Variables |  | ## | ## |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Frontend Base |  |  | ## | ## |  |  |  |  |  |  |
| S2 | CSV Upload + Templates |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |
| S2 | Motor Calculo Primas |  |  |  |  | ## | ## |  |  |  |  |
| S2 | Flujo Aprobacion |  |  |  |  |  | ## | ## |  |  |  |
| S2 | Frontend: DataEntry+Liq. |  |  |  |  |  |  | ## | ## |  |  |
| S3 | Reportes + Exportacion |  |  |  |  |  |  |  | ## | ## |  |
| S3 | Admin + Auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  | ## |  |
| S3 | UAT + Go-Live Render |  |  |  |  |  |  |  |  | ## | ## |

# 7. Usuarios del Sistema - Roles y Accesos

| Rol | Email (Demo) | Password Demo | Permisos | BU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Super Admin | superadmin@primax.com | SuperAdmin2024! | Control total del sistema | Todas |
| Admin | admin@primax.com | Admin2024! | Usuarios, periodos, config | Todas |
| Aprobador | aprobador@primax.com | Approver2024! | Aprobar/rechazar liquidaciones | Todas |
| Analista VL | analista.vl@primax.com | Analyst2024! | Cargar datos, calcular primas | VL |
| Analista SAT | analista.sat@primax.com | Analyst2024! | Cargar datos, calcular primas | SAT |
| Analista COM | analista.com@primax.com | Analyst2024! | Cargar datos, calcular primas | COM |
| Viewer | viewer@primax.com | Viewer2024! | Solo lectura de reportes | Todas |

IMPORTANTE: Cambiar todas las passwords antes del pase a produccion real.

# 8. Instrucciones de Despliegue en Render

| Paso 1 | Ir a render.com -> New -> Blueprint |
| --- | --- |
| Paso 2 | Conectar repo: bgaleanotec-maker/liquidador-primas-comerciales |
| Paso 3 | Render detecta render.yaml automaticamente -> Click 'Apply' |
| Paso 4 | Render crea: 1 Web Service (Flask+React) + 1 PostgreSQL (free) |
| Paso 5 | Variables de entorno se auto-generan (SECRET_KEY, JWT_SECRET_KEY) |
| Paso 6 | DATABASE_URL se inyecta automaticamente desde la DB |
| Paso 7 | Build ~5 min: instala Python + Node.js + compila React + init DB |
| Paso 8 | URL: https://liquidador-primas-comerciales.onrender.com |
| Paso 9 | Login: superadmin@primax.com / SuperAdmin2024! |

App en produccion: https://liquidador-primas-comerciales.onrender.com GitHub: https://github.com/bgaleanotec-maker/liquidador-primas-comerciales

Liquidador de Primas Comerciales  •  Vanti  •  Abril 2026  •  Confidencial